Plan del Proyecto CMMI Nivel 2

- Información General del Proyecto

Elemento 	Descripción

Nombre del Proyecto	Sistema Web Gestión de Inventarios

Cliente	Comercializadora ABC S.A.S

Patrocinador	Gerencia General

Jefe del Proyecto	Juan Perez

Fecha Inicio	01-03-2026

Fecha Final	30-06-2026

Duración 	4 meses

Metodologia 	Scrum + CMM nivel 2

Presupuesto	45.000.000

Versión	1.0

- Alcance del Proyecto

Desarrollar un sistema web que permita gestionar productos, compras, ventas, proveedores y reportes de inventario en tiempo real.

Incluye:

- Registro de Productos

- Control de Inventarios

- Módulo de ventas

- Autenticación de Usuarios

- Aplicación móvil

No incluye:

- Integración contable externa

- Requisitos Principales

  - Requerimientos Funcionales

3.1.1 Módulo: Autenticación y Gestión de Usuarios

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Iniciar sesión con email y contraseña, retornar token JWT | Alta |
| RF-02 | Registrar nuevos usuarios con rol por defecto (ROLE_USER) | Alta |
| RF-03 | Validar que el email no esté registrado previamente | Alta |
| RF-04 | Proteger rutas según rol del usuario autenticado | Alta |
| RF-05 | Listar todos los usuarios registrados (solo ADMIN) | Media |
| RF-06 | Eliminar usuarios del sistema (solo ADMIN) | Media |
| RF-07 | Modificar roles de usuarios (solo ADMIN) | Media |

    - Módulo: Gestión de Productos

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-08 | Listar todos los productos disponibles con imagen, nombre, precio y stock | Alta |
| RF-09 | Buscar productos por nombre | Alta |
| RF-10 | Crear nuevos productos con nombre, descripción, precio, stock, categoría y marca (opcional) | Alta |
| RF-11 | Subir imagen al crear un producto | Alta |
| RF-12 | Generar UUID único para cada producto | Alta |
| RF-13 | Editar datos de un producto existente (solo ADMIN) | Alta |
| RF-14 | Eliminar productos del catálogo (solo ADMIN) | Alta |
| RF-15 | Restringir eliminación si el producto está asociado a categoría activa | Baja |

    - Módulo: Gestión de Categorías

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-16 | Listar todas las categorías disponibles | Alta |
| RF-17 | Crear categorías con nombre, descripción, imagen (opcional) y color de fondo | Alta |
| RF-18 | Editar datos de una categoría (solo ADMIN) | Alta |
| RF-19 | Eliminar categorías (solo ADMIN) | Alta |
| RF-20 | Restringir eliminación si la categoría tiene productos asociado | Baja |

  - Requerimientos No Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Tiempo de Respuesta <3 segundos | Rendimiento |
| RNF-02 | Acceso a Seguridad | Seguridad |
| RNF-03 | Disponibilidad 99% | Confiabilidad |

- Planificación del Proyecto

4.1	Fase del Proyecto

| Fase | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Definición alcance | 1 Semana | PM |
| Análisis | Levantamiento de requisitos | 2 Semanas | Analista |
| Diseño |  |  |  |
| Desarrollo |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |
| Despliegue |  |  |  |

4.2 Cronograma de Gantt

4.3 Presupuesto estimado

- Gestión de Requisitos(REQM)

- Requisitos Documentos en Jira

- Control de Cambios mediante solicitudes formales (CR)

- Aprobación de clientes antes de implementación

- Trazabilidad matriz requisitos – Desarrollo – Pruebas

- Gestión de Configuración (CM)

- Repositorio GitHub

- Versiones del Git

- Ramas: Main, develop, feature

- Baselines por sprint

- Contol de cambios via pull request

- Monitoreo y Control (PMC)

| Actividad | Frecuencia | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Reunión Scrum | Diaria |  |
| Reunión Sprint | Quincenal |  |
| Seguimiento Avance | Semanal |  |
| Control Presupuesto | Mensual |  |

- Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en Desarrollo | Alto | Media | Sprint Cortos |
| Cambios frecuentes | Alto | Alta | Control de Cambios |

- Aseguramiento de Calidad (PPQA)

- Pruebas Unitarias

- Pruebas Integración

- Métricas de Medición (MA)

| Métrica | Formula/Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Velocidad Sprint | Historia Completa | Quincenal |
| Defectos | #Errores encontrados | Semanal |

- Gestión de Proveedores (SAM)

| Proveedor | Servicio | Contrato | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Aws | Hosting | Mensual | Bueno |
| Git Hub | Repositorio | Anual | Excelente |

- Entregables

| Entregable | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Documento de Requisitos |  |  |
| Diseño del Sistema |  |  |
| Prototipo |  |  |
| Sistema final |  |  |
| Manual Técnico |  |  |
| Manual Usuario |  |  |

- Aprobaciones