# Plan de Migración - Proyecto Lunaria

## 1. Introducción

Este documento describe el proceso de migración de datos al sistema Lunaria.

## 2. Escenarios de Migración

### 2.1 Migración desde Sistema Legacy

| Etapa | Actividad | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de datos source | 1 semana |
| 2 | Mapeo de campos | 2 días |
| 3 | Extracción de datos | 1 día |
| 4 | Transformación | 3 días |
| 5 | Carga inicial | 1 día |
| 6 | Validación | 2 días |

### 2.2 Migración desde Excel/CSV

- // Ejemplo de importación desde CSV

- public void importarProductos(String archivoCSV) {

- // 1. Leer archivo CSV

- // 2. Validar datos

- // 3. Mapear a entidad

- // 4. Guardar en BD

- }

## 3. Datos a Migrar

| Entidad | Campo origen | Campo destino | Transformación |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos | nombre | name | Mayúsculas |
| Productos | precio_venta | price | Decimal |
| Productos | cantidad | stock | Entero |
| Categorías | categoría | category.name | Texto |
| Marcas | marca | brand.name | Texto |
| Usuarios | email | email | Minúsculas |

## 4. Proceso de Migración

### 4.1 Paso a Paso

- Inventario de datos

  - Identificar todos los datos a migrar

  - Documentar formatos actuales

  - Evaluar calidad de datos

- Diseño de transformación

  - Crear reglas de mapeo

  - Definir valores por defecto

  - Identificar datos inválidos

- Scripts de migración

  - Crear scripts SQL/Python

  - Probar en ambiente de prueba

  - Documentar errores

- Ejecución

  - Ejecutar en horario no productivo

  - Monitorear errores

  - Registrar tiempo

- Validación

  - Comparar totales

  - Verificar muestra aleatoria

  - Probar funcionalidades

### 4.2 Script de Ejemplo

- -- Migrar productos desde tabla legacy

- INSERT INTO tbl_items (name, price, stock, category_id, brand_id, created_at)

- SELECT

- p.nombre_producto,

- p.precio_venta,

- p.cantidad_stock,

- (SELECT id FROM tbl_category WHERE name = p.categoria LIMIT 1),

- (SELECT id FROM tbl_brand WHERE name = p.marca LIMIT 1),

- NOW()

- FROM productos_legacy p

- WHERE p.estado = 'activo';

## 5. Manejo de Errores

| Error | Acción |
| --- | --- |
| Dato duplicado | Actualizar registro existente |
| Dato inválido | Guardar en log de errores |
| Campo obligatorio vacío | Usar valor por defecto |
| FK no existe | Crear registro o omitir |

## 6. Validación Post-Migración

- Total de registros coincides

- Muestra de 10 registros verificada

- Relaciones correctas

- Imágenes asociadas

- Usuarios pueden hacer login

## 7. Rollback

En caso de falla:

- Detener migración

- Restaurar backup de BD

- Analizar errores

- Corregir y reintentar